朝阳县建筑垃圾污染环境防治规划

（2024—2035年）

朝阳县住房和城乡建设局

2025年5月

目  录

第一章 规划总则	1

1.1 规划编制背景	1

1.2指导思想	4

1.3 规划原则	5

1.4 规划依据	7

1.5 规划范围	10

1.6 规划对象	10

1.7 规划期限	11

第二章 现状分析和规划解读	12

2.1 建筑垃圾治理现状分析	12

2.2 相关规划解读	16

第三章 规划目标	19

3.1 总体目标	19

3.2 分期目标	19

3.3 规划指标体系	20

第四章 规模预测	21

4.1 建筑垃圾产生量预测	21

4.2建筑垃圾利用和处置规模预测	29

第五章 建筑垃圾源头减量规划	30

5.1 建筑垃圾源头减量目标	30

5.2 建筑垃圾源头减量措施	32

5.3 建筑垃圾源头污染防治要求	37

第六章 建筑垃圾收集运输规划	39

6.1 建筑垃圾收运模式	39

6.2 建筑垃圾收运要求	40

6.3 建筑垃圾分类收运	41

6.4 建筑垃圾收运设施设备	44

第七章 建筑垃圾利用及处置规划	47

7.1 建筑垃圾直接利用	47

7.2 建筑垃圾资源化利用	47

7.3 建筑垃圾无害化处置	49

7.4建筑垃圾利用及处置设施	52

第八章 建筑垃圾存量治理规划	62

8.1 存量建筑垃圾现状分析	62

8.2 存量治理工作机制	62

8.3 存量治理计划	63

8.4 存量治理要求	64

第九章 建筑垃圾监督管理规划	65

9.1 管理制度机制建设	65

9.2 职责分工	66

9.3 全过程数字化治理建设	68

9.4 突发应急预案	70

第十章 建筑垃圾资源化利用产业发展规划	72

10.1 规划目标	72

10.2 产业发展重点	72

10.3 产业支持政策	75

第十一章 近期规划实施计划	76

11.1 近期工作规划	76

11.2 近期项目规划	77

第十二章 规划实施保障	79

12.1 政策保障	79

12.2 组织保障	79

12.3 资金保障	79

12.4 土地保障	80

12.5 技术保障	81

附表	82

表一：建筑垃圾产生量统计表	82

表二：建筑垃圾产生量与处理量预测表	82

表三：存量建筑垃圾统计表	83

表四：规划资源化利用厂项目一览表	83

附图	84

图一：区位关系分析图	84

图二：相关规划分析图-规划分区图	84

图三：相关规划分析图-基础设施规划图	84

图四：相关规划分析图-中心城区土地利用规划图	84

图五：相关规划分析图-主体功能定位图	84

图六：相关规划分析图-综合交通规划图	84

图七：市域建筑垃圾处理设施规划图	84

图八：中心城区建筑垃圾资源化利用设施布局图	84

图九：中心城区建筑垃圾转运路线规划图	84

第一章 规划总则

1.1 规划编制背景

1.1.1 “无废城市”建设的有力推进

2018年12月29日，国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知（国发办〔2018〕128号）指出：要以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。要通过“无废城市”建设试点，统筹经济社会发展中的固体废物管理，大力推进源头减量、资源化利用和无害化处置，坚决遏制非法转移倾倒，探索建立量化指标体系，系统总结试点经验，形成可复制、可推广的建设模式。

1.1.2 “碳达峰、碳中和”目标引领下发展模式变革

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。

2021年4月30日，中共中央政治局第二十九次集体学习时，习近平总书记指出，实现“碳达峰、碳中和”是我国向世界做出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革，将推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期，全社会的生产、生活方式都会产生重要变化。

2023年6月30日，辽宁省人民政府关于印发《辽宁省城乡建设碳达峰实施方案》的通知中提出：“推进城乡建设绿色低碳转型，提高城乡规划建设治理水平，全面推广绿色低碳建筑，建设绿色低碳基础设施，加快优化建筑用能结构，大力推进绿色低碳建造，推进绿色低碳乡村建设，不断提升城乡建设绿色低碳发展质量，不断满足人民群众对美好生活的需要，确保我省城乡建设领域如期实现碳达峰。”

1.1.3 相关法规出台实施

2020年4月29日，十三届全国人大常委会第十七次会议修订了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，自2020年9月1日起施行。新修订的固体废物污染环境防治法明确固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，完善建筑垃圾、农业固体废物等污染环境防治制度，建立建筑垃圾分类处理、全过程管理制度。

1.1.4 具体规划及行动指导

2020年5月8日，住房和城乡建设部印发了《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号），要求统筹规划，源头减量。统筹工程策划、设计、施工等阶段，从源头上预防和减少工程建设过程中建筑垃圾的产生，有效减少工程全寿命期的建筑垃圾排放。因地制宜，系统推进。根据各地具体要求和工程项目实际情况，整合资源，制定计划，多措并举，系统推进建筑垃圾减量化工作。创新驱动，精细管理。推动建筑垃圾减量化技术和管理创新，推行精细化设计和施工，实现施工工地建筑垃圾分类管控和再利用。

2021年7月1日，国家发展改革委发布了《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号），要求坚持节约资源和保护环境的基本国策，遵循“减量化、再利用、资源化”原则，着力建设资源循环型产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系，深化农业循环经济发展，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障。

2022年7月7日，经国务院同意，住房和城乡建设部联合国家发展改革委印发实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，围绕构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，提出4方面重点任务：一是推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力。二是推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局。三是完善城市生态基础设施体系，推动城市绿色低碳发展。四是加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。

1.2指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《辽宁省固体废物污染环境防治条例》《辽宁省城市市容和环境卫生管理规定》等法律法规规定结合朝阳县实际情况，建立源头排放控制有力、密闭运输监管严密、消纳处置利用规范的长效管理机制，提高建筑垃圾减量化、资源化、无害化水平，加强建筑垃圾全过程管理，最大限度减少填埋量，实现建筑垃圾综合利用建设“无废城市”，积极推进生态文明建设，改善人居环境质量，实现建筑垃圾治理工作经济效益、生态效益和社会效益的同步推进。

1.3 规划原则

（1）全面调研，深入分析。编制前应充分开展实地调研，全面了解掌握建筑垃圾产生行业、源头类型、产生量、利用量和处置量情况以及建筑垃圾消纳设施和场所的规模和布局情况，借鉴先行地区经验，论证分析规划区建筑垃圾源头减量、利用和处置存在的主要问题与矛盾。

（2）目标导向，补齐短板。聚焦建筑垃圾优先源头减量化、充分资源化利用、全程无害化处理，以强化分类管理和全过程管理、降低建筑垃圾处理压力、提升综合利用水平、促进资源化产业发展、防范建筑垃圾环境污染风险等方面为重点，加快补齐相关治理体系和基础设施短板。

（3）因地制宜，科学规划。立足当前需求，兼顾长远发展，充分考虑当地经济社会发展和生态环境状况，合理确定建筑垃圾转运调配、资源化利用、堆填、填埋处置等消纳设施和场所的建设目标和工程规模，确保所产生的建筑垃圾妥善利用和处置，推进产消平衡。

（4）全程谋划，推进分类。根据建筑垃圾分类利用情况，科学预测工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等各类建筑垃圾产生量，加强分类收集、分类运输、分类利用、分类处置等各环节的衔接配套，推进建筑垃圾精细化分类分质利用和全过程管理最大限度地减少填埋处置量。

（5）强化衔接，充分论证。加强与国土空间规划及相关规划的衔接，强化环境、社会影响分析和预防，系统谋划、科学论证建筑垃圾消纳设施和场所的空间布局，充分征求社会公众意见，防范邻避问题发生。

（6）政府引导，职责清晰。地级市、县人民政府及相关部门要加强部门协作和联动，建立相应的政策体系和激励约束机制，明确建筑垃圾源头减量、分类、无害化处置、资源化利用的部门职责分工，加强建筑垃圾污染防治政策协同、部门协同、区域协同、产业协同，使建筑垃圾污染环境治理形成合力。

（7）系统推进，绿色低碳。在深入打好污染防治攻坚战以及碳达峰碳中和等重大战略部署下,系统谋划建筑垃圾污染环境防治工作任务，以减污降碳协同增效为目标，一体谋划、一体部署、一体推进加快构建建筑垃圾循环利用体系，推进城市绿色低碳转型。

1.4 规划依据

1.4.1 法律法规

1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

3）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订）；

4）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订）；

7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

8）《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令〔2005〕139号）；

9）《城市市容和环境卫生管理条例》（2017年修订）；

10）《市政公用事业特许经营管理办法》（2015年）；

11）《城市规划编制办法实施细则》（2006年）；

12）《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》（2016年）。

1.4.2 标准规范

1）《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）；

2）《建筑垃圾减量化设计标准》（T/CECS1121-2022）；

3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

4）《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）；

5）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）；

6）《市容环境卫生术语标准》（CJJ/T65-2004）；

7）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

8）《建筑垃圾转运处理电子联单管理标准》（T/CECS1210-2022）。

1.4.3 相关规划及技术文件

1）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号）；

2）《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（建城〔2022〕57号）；

3）《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）；

4）《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（国发〔2021〕4号）；

5）《辽宁省“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》（辽住建〔2023〕72号）；

6）《朝阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

7）《朝阳县第七次全国人口普查公报》；

8）《朝阳县统计年鉴（2013-2023年）》；

9）《朝阳县国民经济和社会发展统计公报（2013-2023年）》；

10）《朝阳县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》；

11）《朝阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

12）《辽宁省建筑垃圾污染环境防治工作规划编制导则》。

1.5 规划范围

本次规划范围为朝阳县全域，总面积为3757.96平方千米。朝阳县下辖1个街道、26个乡镇、1个农场，分别为柳城街道、古山子镇、大庙镇、西五家子乡、北沟门子乡、杨树湾镇、东大道乡、波罗赤镇、乌兰河硕蒙古族乡、木头城子镇、二十家子镇、瓦房子镇、七道岭镇、黑牛营子乡、六家子镇、台子镇、北四家子乡、南双庙镇、西营子乡、胜利镇、清风岭镇、羊山镇、尚志乡、王营子乡、根德营子乡、东大屯乡、松岭门蒙古族乡、国营朝阳县贾家店农场。

1.6 规划对象

本规划中建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物。依据国家标准，建筑垃圾可分五类，分别为：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。

（1）工程渣土：各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在建设过程中开挖土石方产生的弃土。

（2）工程泥浆：钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。

（3）工程垃圾：各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在新建、改建、扩建过程中产生的混凝土、沥青混合料、砂浆、模板等弃料。

（4）拆除垃圾：各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在拆除过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、金属、木材等废弃物。

（5）装修垃圾：各类房屋装饰装修过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃和塑料等废弃物。

1.7 规划期限

本次工作规划确定的期限为：2024年-2035年。近期：2024年-2030年，远期：2031年-2035年。

第二章 现状分析和规划解读

2.1 建筑垃圾治理现状分析

2.1.1 产生情况

根据对朝阳县的现场调研情况，建筑垃圾产生的来源主要有以下几种情况：

（1）房地产企业建设工程项目所产生的建筑垃圾，包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，此类建筑垃圾中除了装修垃圾容易被混进生活垃圾，其他四种相对干净，但仍需要进行分类处理。

（2）城市建筑拆除所产生的拆除垃圾，此类建筑垃圾产生量较大。

（3）市政管网道桥等建设所产生的建筑垃圾，包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾，此类建筑垃圾产生的规模相对较大，需要进行分类处理。

（4）村民自建房屋所产生的建筑垃圾，包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，此类建筑垃圾经常与生活垃圾混合在一起，相对较难处理。

表 1 建筑垃圾产生量统计表（单位：吨）

| 建筑垃圾类别 | 年份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 工程渣土 | 67 | 60 | 40 | 50 |
| 工程泥浆 | 23 | 21 | 15 | 20 |
| 工程垃圾 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 拆除垃圾 | 450 | 2430 | 840 | 240 |
| 装修垃圾 | 6.82 | 6.78 | 6.73 | 6.71 |

2.1.2 处理现状

经过开展建筑垃圾整改，目前朝阳县建筑垃圾随意倾倒问题得到遏制，但是还有个别施工单位或者个人直接将建筑垃圾运往郊外或城乡结合部任意堆放的行为,污染周边的地下水、地表水、土壤和空气。

朝阳县建筑垃圾处理主要有以下几种方式：

（1）临时堆放。建筑垃圾整改前，朝阳县的建筑垃圾主要利用未开发利用的空地来临时堆放，较大规模的临时堆放点位于棚改遗址及城区外山坡荒沟等处。其余小规模的临时堆放点零星分散于各乡镇。现经过建筑垃圾整改，朝阳县的存量建筑垃圾无序化处置问题得到大幅度改善，环境风险隐患得到基本消除。

（2）随意倾倒。少数单位(个人)将建筑垃圾随意倾倒到荒地，虽然数量较少,位置较偏，但仍影响村庄整体的居住环境和土壤情况。

（3）堆填利用。将产生的建筑垃圾用于基坑、院子、坑塘、道路等堆填、道路工程和场地地坪抬高等。

2.1.3 存在问题

（1）现状建筑垃圾处置设施不足

随着城镇化率进一步提升，产业园区和重大项目的大规模开发、城市更新及住有所居提升保障工程的持续推进，将导致建筑垃圾产生量增加。当前朝阳县没有建筑垃圾处置及利用设施，不能满足全县需求。需进一步统筹规划建筑垃圾的处置及利用设施，努力提高建筑垃圾资源化利用率，不仅可以较少污染，还能创造更多的就业渠道，实现可持续发展。

（2）存量建筑垃圾规模较大

朝阳县现有存量建筑垃圾总量规模较大，主要分布于棚户区改造遗址及城区外围山坡及荒沟等区域，以拆除垃圾和装修垃圾为主。较大的存量建筑垃圾规模给环境治理和城市发展带来多重挑战，当前亟需建立科学的治理体系，通过资源化利用、规范堆放、生态修复等综合措施，实现存量垃圾的减量化、无害化和资源化处理。

（3）建筑垃圾处理意识不强

根据现场调研反馈，施工单位、道路开挖单位、装修单位及从业人员对于禁止乱倒建筑垃圾的意识和观念薄弱，存在建筑垃圾违规处理的情况。部分群众环境保护意识淡薄，对装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾的区分不清，随意倾倒装修垃圾现象屡见不鲜，往往为了方便，就近乱倒，增加了建筑垃圾乱倒的现象。

（4）建筑垃圾管理监督机制需持续完善

朝阳县建筑垃圾的产生、运输和处理等环节的管理和监督存在不足，各相关部门配合治理工作的积极性也不高，缺少全县建筑垃圾管理工作的统一监管。因此，完善建筑垃圾的管理监督机制势在必行，将责任落实到各个部门，才能让建筑垃圾治理有章可循，让每个环节都能顺利进行。

（5）信息化管理水平待提升

朝阳县现有建筑垃圾管理体系侧重源头管理。但在建设单位或施工单位通过处置核准后，建筑垃圾的运输过程是否规范，末端处置是否规范，都需要全过程的联单跟踪管理，并建立信用管理制度。建议建立建筑垃圾管理的信息化系统，依托信息化平台加强多部门间的配合协作与联合执法，同时也可借助信息化的电子联单实现全过程闭环监管。

2.2 相关规划解读

2.2.1 《“十四五”循环经济发展规划》

发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。“十四五”时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义。为深入贯彻党的十九届五中全会精神，贯彻落实循环经济促进法要求，深入推进循环经济发展，制定本规划。

主要目标：到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，农作物秸秆综合利用率保持在86%以上，大宗固废综合利用率达到60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，废纸利用量达到6000万吨，废钢利用量达到3.2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

2.2.2 《“十四五”全国城市基础设施建设规划》

建立建筑垃圾分类全过程管理制度，加强建筑垃圾产生、转运、调配、消纳处置以及资源化利用全过程管理，实现工程渣土(弃土)、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等不同类别的建筑垃圾分类收集、分类运输、分类处理与资源化利用。加强建筑垃圾源头管控，落实减量化主体责任。加快建筑垃圾处理设施建设，把建筑垃圾处理与资源化利用设施作为城市基础设施建设的重要组成部分,合理确定建筑垃圾转运调配填埋处理、资源化利用设施布局和规模。健全建筑垃圾再生建材产品应用体系，不断提升再生建材产品质量，促进再生建材行业生产和应用技术进步。培育一批建筑垃圾资源化利用骨干企业，提升建筑垃圾资源化利用水平。“十四五”期末，地级及以上城市初步建立全过程管理的建筑垃圾综合治理体系，基本形成建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业发展体系。“十四五”期间，全国城市新增建筑垃圾消纳能力4亿吨/年，建筑垃圾资源化利用能力2.5亿吨/年。

到2025年，城市建筑垃圾综合利用率达到50%以上，“十四五”期末，地级及以上城市初步建立全过程管理的建筑垃圾综合治理体系，基本形成建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业发展体系。

2.2.3《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》

推进建筑垃圾综合利用。推动各市规划建设建筑垃圾资源化处置利用和建筑弃土消纳场项目，2024年底前，基本完成建设。加强建筑垃圾规范有序资源化利用，鼓励采用收集、运输和处理一体化模式处置利用建筑垃圾，2025年底前，建筑垃圾综合利用率达到60%。

2.2.4 《辽宁省建筑垃圾污染环境防治规划2024—2035年》

辽宁省规划到2030年，建筑垃圾资源化利用率达到60%。新建建筑施工现场建筑垃圾排放量(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑垃圾排放量(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万平方米不高于200吨。要求规划期内完善建筑垃圾治理体系，完善建筑垃圾法规政策和标准规范，源头减量、分类处置、运输监管和规范处置全过程管理制度得到有效落实，建筑垃圾违法违规偷排乱倒行为得到有效遏制,建筑垃圾减量化和无害化处置及资源化利用能力显著提升。

第三章 规划目标

3.1 总体目标

朝阳县以建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，以“绿色、低碳、循环”发展为抓手通过科学系统的规划建设，逐步建立“布局合理、控制有力、监管严密、处置规范、利用科学”的建筑垃圾治理体系，实现建筑垃圾从源头减量到消纳处置的全过程管控，提升建筑垃圾资源化利用和安全处置水平，促进朝阳县资源节约型、环境友好型社会建设，提高城市精细化治理水平，力争将朝阳县建设成“无废城市”和全省建筑垃圾治理模范城市。

3.2 分期目标

（1）近期目标（2024—2030年）

完善现有的建筑垃圾收运系统和管理机制，加强源头减量、分类管理、综合利用、消纳设施和场所布局及建设、部门协同监管、全过程数字化治理等工作，实现建筑垃圾从源头到处置的全过程管控。加快提升全县建筑垃圾规范化分类、收集、运输和安全处置水平，建设符合城市建设发展的建筑垃圾消纳网络和提升资源化利用水平。

（2）远期目标（2031—2035年）

建立与城市发展相协调的建筑垃圾处理系统，进一步提高建筑垃圾的资源化利用率，建立处理工艺经济可行、处理设施配置合理、技术可靠、环保达标、国内领先的建筑垃圾治理体系，实现建筑垃圾从产生到消纳全过程的信息化控制和管理。

3.3 规划指标体系

表 2 建筑垃圾污染防治规划控制指标

| 序号 | 指标类别 | 指标内容 | 2030年目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减量化 | 新建建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）（t/万m2） | ≤300 | 约束性 |
| 2 |  | 装配式建筑施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆）（t/万m2） | ≤200 | 约束性 |
| 3 | 资源化 | 建筑垃圾资源化利用率（%） | ≥60 | 期望性 |
| 4 | 无害化 | 建筑垃圾无害化处置率（%） | 100 | 期望性 |
| 5 | 数字化 | 建筑垃圾运输车船卫星定位、装卸记录仪接入率（%） | 100 | 约束性 |
| 6 |  | 建筑垃圾处理场所视频监控接入率（%） | 90 | 期望性 |

第四章 规模预测

4.1 建筑垃圾产生量预测

4.1.1 人口及开工面积预测

（1）预测分析

①《朝阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划至2025年，县域常住人口规模约为40.13万人，城镇化率达到28%。规划至2035年，县域常住人口规模约为39.50万人，城镇化率达到48%，中心城区常住人口规模约为12万人。

②根据《朝阳县国民经济和社会发展统计公报》和《朝阳县统计年鉴》，2010年至2022年朝阳县常住人口、城镇化率具体见下表。

表 3 朝阳县历年常住人口及城镇化率

| 年份 | 常住人口 （单位：万人） | 城镇化率 （单位：%） |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 48.68 | 9.53 |
| 2011 | 47.86 | 10.57 |
| 2012 | 47.03 | 11.60 |
| 2013 | 46.21 | 12.64 |
| 2014 | 45.39 | 13.67 |
| 2015 | 44.57 | 14.71 |
| 2016 | 43.74 | 15.74 |
| 2017 | 42.92 | 16.78 |
| 2018 | 42.10 | 17.81 |
| 2019 | 41.27 | 18.85 |
| 2020 | 40.45 | 19.88 |
| 2021 | 40.39 | 21.50 |
| 2022 | 40.32 | 23.13 |
| 2023 | 40.25 | 24.75 |

2017年至2023年朝阳县新开工建筑面积分别为40.82万平方米、22.49万平方米、33.52万平方米、22.36万平方米、20.32万平方米、12.53万平方米和15.65万平方米，表明2017-2023年中有2019年和2023年的新开工建筑面积呈上升趋势，其余年份均较往年有所降低，下降率最大的一年是2018年。

表 4 朝阳县历年房屋新开工面积

| 年份 | 房屋新开工面积 （单位：万平方米） |
| --- | --- |
| 2017 | 40.82 |
| 2018 | 22.49 |
| 2019 | 33.52 |
| 2020 | 22.36 |
| 2021 | 20.32 |
| 2022 | 12.53 |
| 2023 | 15.65 |

（2）预测取值

参照上位规划的预测指标，在充分与相关部门对接的基础上，对朝阳县未来的常住人口、城镇化率和新开工建筑面积等进行预测。

表 5 朝阳县各指标预测表

| 年份 | 常住人口 （万人） | 城镇人口 （万人） | 农村人口 （万人） | 总户数 （万户） | 新开工 建筑面积 （万平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 40.19 | 10.60 | 29.59 | 13.40 | 17.97 |
| 2025 | 40.13 | 11.24 | 28.89 | 13.38 | 20.29 |
| 2026 | 40.07 | 12.02 | 28.05 | 13.36 | 22.61 |
| 2027 | 40.00 | 12.80 | 27.20 | 13.33 | 24.93 |
| 2028 | 39.94 | 13.58 | 26.36 | 13.31 | 27.25 |
| 2029 | 39.88 | 14.36 | 25.52 | 13.29 | 29.57 |
| 2030 | 39.82 | 15.13 | 24.69 | 13.27 | 31.89 |
| 2031 | 39.75 | 15.90 | 23.85 | 13.25 | 34.21 |
| 2032 | 39.69 | 16.67 | 23.02 | 13.23 | 36.53 |
| 2033 | 39.63 | 17.44 | 22.19 | 13.21 | 38.85 |
| 2034 | 39.56 | 18.20 | 21.36 | 13.19 | 41.17 |
| 2035 | 39.50 | 18.96 | 20.54 | 13.17 | 43.49 |

4.1.2 建筑垃圾产量预测

目前常用的建筑垃圾产生量预测方法有人均产生量预测法、新建拆除面积预测法、生活垃圾与拆除建筑垃圾比值预测法、多元线性回归方程预测法。其中，最常用的方法为《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)中采纳的新建拆除面积预测法。本次预测采用新建拆除面积预测法。

（1）工程垃圾产生量预测

《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)对工程垃圾的预测方法：

Mg=Rg×mg

式中：Mg—某城市或区域工程垃圾产生量，t/a；

Rg—城市或区域新增建筑面积，104 m2/a；

mg—单位面积工程垃圾产生量基数，t/104m2，可取300t/104m2—800t/104m2。

预测参数：参照《朝阳县统计年鉴》，2023年新开工建筑面积15.65万平方米，工程垃圾产生量=新增建筑面积(15.65×104㎡)×单位面积工程垃圾产生量基数(取 350t/104m2)=5477.5吨。近期单位面积工程垃圾产生基数取300t/104m2，远期取 250t/104m2。

表 6 工程垃圾产生量预测表

| 年份 | 新开工建筑面积（104m2） | 单位面积产生量（t/104m2） | 工程垃圾产生量 （t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 17.97 | 350 | 6289.5 |
| 2025 | 20.29 | 350 | 7101.5 |
| 2026 | 22.61 | 350 | 7913.5 |
| 2027 | 24.93 | 300 | 7479 |
| 2028 | 27.25 | 300 | 8175 |
| 2029 | 29.57 | 300 | 8871 |
| 2030 | 31.89 | 300 | 9567 |
| 2031 | 34.21 | 250 | 8552.5 |
| 2032 | 36.53 | 250 | 9132.5 |
| 2033 | 38.85 | 250 | 9712.5 |
| 2034 | 41.17 | 250 | 10292.5 |
| 2035 | 43.49 | 250 | 10872.5 |

（2）拆除垃圾产生量预测

（1）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）对拆除垃圾的预测方法：

Mc=Rc×mc

式中：Mc—某城市或区域拆除垃圾产生量，t/a；

Rc—城市或区域拆除面积，104㎡/a；

mc—单位面积拆除垃圾产生量基数，t/104㎡，可取8000t/104㎡~13000t/104㎡。

（2）拆除垃圾产量预测

根据朝阳县提供的数据，朝阳县近几年拆除建筑面积：2021年度1.11×104㎡平方米；2022年度0.05×104㎡平方米；2023年度0.06×104㎡平方米，估计接下来年均拆除面积为0.06×104㎡平方米。单位面积拆除垃圾产生量取8000t/104㎡。

表 7 拆除垃圾产生量预测表

| 年份 | 拆除面积（104m2） | 单位面积产生量（t/104m2） | 垃圾产生量 （t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2025 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2026 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2027 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2028 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2029 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2030 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2031 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2032 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2033 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2034 | 0.06 | 8000 | 480 |
| 2035 | 0.06 | 8000 | 480 |

（3）装修垃圾产生量预测

《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)对装修垃圾的预测方法：

Mz=Rz×mz

式中：Mz—某城市或区域装修垃圾产生量，t/a；

Rz—城市或区域居民户数，户；

mz—单位户数装修垃圾产生量基数，t/户·a，可取 0.5t/户·a—1.0t/户·a。

装修垃圾产量预测预测参数：参照《朝阳县统计年鉴》，2023年朝阳县总户数13.42万户，装修垃圾产生量=总户数(13.42×104)×单位户数装修垃圾产生量基数(取 0.5t/户·a)=6.71万吨。

表 8 装修垃圾产生量预测

| 年份 | 总户数 （104） | 单位户数产生量（t/户·a） | 装修垃圾产生量 （104t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 13.40 | 0.5 | 6.70 |
| 2025 | 13.38 | 0.5 | 6.69 |
| 2026 | 13.36 | 0.5 | 6.68 |
| 2027 | 13.33 | 0.5 | 6.67 |
| 2028 | 13.31 | 0.5 | 6.66 |
| 2029 | 13.29 | 0.5 | 6.65 |
| 2030 | 13.27 | 0.5 | 6.64 |
| 2031 | 13.25 | 0.5 | 6.63 |
| 2032 | 13.23 | 0.5 | 6.62 |
| 2033 | 13.21 | 0.5 | 6.61 |
| 2034 | 13.19 | 0.5 | 6.60 |
| 2035 | 13.17 | 0.5 | 6.59 |

（4）工程渣土、工程泥浆产生量预测

根据朝阳县住房和城乡建设局提供的数据，朝阳县2020—2023年工程渣土、工程泥浆产生量现状统计。预计朝阳县工程渣土的近期产生量为0.006万吨，远期产生量为0.008万吨。工程泥浆近期产生量为0.0021万吨，远期产生量为0.003万吨。

表 9  2020—2023年工程渣土、工程泥浆产生量

| 年份 | 工程渣土产生量 （单位：万吨） | 工程泥浆产生量 （单位：万吨） |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 0.0067 | 0.0023 |
| 2021 | 0.006 | 0.0021 |
| 2022 | 0.004 | 0.0015 |
| 2023 | 0.005 | 0.0020 |

（5）建筑垃圾预测总量汇总

本次的预测结果为2030年朝阳县全县建筑垃圾7.6万吨；2035年朝阳县全县建筑垃圾产生量为7.69万吨。

参考《朝阳县国土空间总体规划(2021-2035年)》预测城区建筑垃圾的产量，并用全县产量减去城区产量计算乡镇建筑垃圾产量，得出2030年朝阳县建筑垃圾产量城区为6.76万吨，乡镇为0.84万吨，合计7.6万吨；2035年朝阳县建筑垃圾预计产量城区为7万吨，乡镇为0.69万吨，合计7.69万吨。

表 10  建筑垃圾产生量预测汇总

| 类别 | 近期2030年产生量 （万吨/年） | 远期2035年产生量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 工程垃圾 | 0.957 | 1.087 |
| 拆除垃圾 | 0.048 | 0.048 |
| 装修垃圾 | 6.640 | 6.590 |
| 工程渣土 | 0.006 | 0.008 |
| 工程泥浆 | 0.0021 | 0.003 |
| 合计 | 7.6531 | 7.736 |

4.2建筑垃圾利用和处置规模预测

拟定建筑垃圾处置规模如下表所示。

| 建筑垃圾类别 | 产生量 （万吨/年） | 直接利用量 （万吨/年） | 资源化利用量 （万吨/年） | 待资源化量及处置量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程垃圾 | 1.087 | 0.109 | 0.652 | 0.326 |
| 拆除垃圾 | 0.048 | 0.005 | 0.029 | 0.014 |
| 装修垃圾 | 6.590 | 0.659 | 3.954 | 1.977 |
| 总量 | 7.725 | 0.773 | 4.635 | 2.317 |

第五章 建筑垃圾源头减量规划

5.1 建筑垃圾源头减量目标

5.1.1 规划引领

（1）在规划阶段，依据地形地貌进行建设工程规划，优化竖向规划方案，减少工程渣土的产生。建筑工程竖向设计应充分利用场地原始的地形地貌，根据周边市政道路标高合理确定场地标高及建筑布局，减少工程渣土的开挖量，尽量实现工程渣土平衡。

（2）设计阶段，优化结构设计，减少工程垃圾的产生，多方面对设计方案论证，确保可施性。减少装饰性构件的使用，避免不必要的建筑垃圾产生。通过对建筑的可持续设计或者建筑垃圾减量化设计、提高建筑年限使用寿命、实行旧建筑材料的直接再利用等手段。通过普及装配式建筑和预制构件，减少建筑垃圾的产生。

5.1.2 加强施工管理

在施工阶段，优化施工组织设计方案，最大限度减少工程渣土的排放量。研究开发适用于各类建设工程的装配式结构并推广使用，提升住宅全装修交付比例，减少装修垃圾的产生。对于拆除工程，通过优化拆除工序和拆除现场分类，实行有序、专业化拆解，减少建筑垃圾的产生和提高排放出拆除垃圾的品质，提高拆除垃圾的资源化利用率。

（1）建设单位应依法依规申请建筑垃圾排放核准，明确工程建设项目建筑垃圾减量化目标和措施，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算，落实设计、施工、监理单位建筑垃圾减量责任。大力推广装配式建筑等新型建造方式，预制构件生产企业应在生产、加工、储存、养护及运输等过程中加强管控，从源头上预防和减少工程建设过程中建筑垃圾的产生，有效减少工程全寿命期的建筑垃圾排放。

（2）施工单位应建立建筑垃圾分类收集与存放台账管理制度，鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行分类及存放，将建筑垃圾按照工程渣土、工程泥浆、施工垃圾、拆除垃圾及装修垃圾等种类进行分类存放。

（3）施工单位可在现场将部分满足质量要求的余料根据实际需求加工成各种工程材料，实现源头减量。其他不具备就地利用条件的及时运至建筑垃圾消纳场进行分类堆放或运至建筑垃圾资源化利用厂进行资源化利用。严禁将生活垃圾、大件垃圾、园林垃圾等混入建筑垃圾。

（4）施工单位应编制建筑垃圾处理专项方案，采取污染防治措施；做好设计深化，并加强施工组织和管理工作，加强BIM等先进技术在工程中的应用，提高建筑施工管理水平，减少因施工质量原因造成的建筑资源浪费及建筑垃圾产生；推广智慧工地监管系统，提升施工工地监管水平，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，有效地减少建筑垃圾的产生。

（5）施工工地应采用重复利用率高的标准化设施，鼓励施工单位在一定区域范围内统筹临时设施和周转材料的调配，提高施工期间临时设施和永久性设施的综合利用率。

5.2 建筑垃圾源头减量措施

5.2.1 总体措施

（1）探索成立建筑垃圾减量化协会，提供技术和设备咨询服务，对各旧改拆迁项目、新建施工项目提供建筑垃圾循环利用的技术和设备咨询，使每一个施工工地都可以成为一处小型建筑垃圾资源化利用厂，都能够最大程度地循环利用建筑垃圾，形成社会效益与经济效益的和谐统一。

（2）推广装配式建筑，推行工程总承包和全过程工程咨询模式，构建建筑垃圾减排体系，从源头上着力减少建筑垃圾的排放。

（3）优化建筑设计。工程设计单位应按照相关规范，优化设计标高，推广BIM设计。在减少建筑垃圾方面，建筑设计方案中要考虑的问题有：建筑物应有较长的使用寿命；采用可以少产生建筑垃圾的结构设计；选用少产生建筑垃圾的建材和再生建材；应考虑到建筑物将来维修和改造时便于进行且建筑垃圾产生较少；应考虑建筑物在将来拆除时建筑材料和构件的再生问题。

（4）应推广新的施工技术，提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾。

现在有很多建筑的结构是现场浇筑的，但尺寸控制精度常常不够，达不到横平竖直的要求，在粉刷之前还要对局部构件做凿除和修补处理，造成浪费。

（5）做好施工组织。施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，应采取污染防治措施；加强BIM 技术等信息化手段的运用，减少因施工质量原因造成的建筑资源浪费及建筑垃圾产生；推广智慧工地监管系统，提升施工工地监管水平和施工质量。

（6）加强施工工地施工人员环保意识。施工人员应有较强的环保意识，认真学习国家对环保方面的法律法规，提高环保素质。在施工中做到施工完场地清，多余材料及时回收再利用，不仅利于环境保护，还可以减少材料浪费，节约费用。

（7）做好施工场地临时设施再利用。再利用再循环原则的核心是节约能源和资源，减少消耗，使内循环成为可能，以最大程度地延长资源的使用寿命，实现资源的可持续利用，构建一个循环、可持续的发展模式。

（8）提升公众教育

分类投放指导。编制通俗易懂的建筑垃圾分类投放指南，通过图文手册、短视频、社区宣传栏等多渠道普及分类知识，重点针对装修垃圾、工程渣土等明确投放要求，并开发线上查询平台，方便公众查找回收站点。

示范创建活动。开展“绿色工地”评选，推动施工单位落实防尘、减废措施；组织“无废社区”建设，鼓励居民参与装修垃圾规范投放，推广再生利用经验，树立典型示范。

强化宣传引导。利用新媒体、公益广告、社区讲座等形式，宣传建筑垃圾污染防治政策及典型案例，增强公众环保意识。设立公众监督渠道，鼓励举报违规倾倒行为，形成社会共治氛围。

5.2.2 分类源头减量措施

一、工程垃圾

（1）优先使用绿色建材

绿色建材与传统建材相比，在材料物质上，无毒害、无污染，不损害人体健康；在生产原料上，大量使用固体废弃物，节约了天然原材料；在其生产过程中，采用了低能耗的先进制造技术和无污染的生产工艺。在建筑设计时的建材选用标准当中，优先选用绿色建材，既满足建筑垃圾源头减量化排放的要求，又是发展生态型建筑业生产的必要条件。

（2）发展预制装配式建筑

与传统的结构相比，装配式结构有利于节约建材原材料、减小建材的损耗、避免各种建材构件因尺寸不合而二次加工、切割等产生废料，减少了施工阶段的建筑垃圾量，在建筑物未来的拆除方面都更利于实现建筑垃圾的源头减量化控制。

（3）在优化设计质量和深度

建立绿色设计理念，推行精细化设计，开展土方平衡论证，引导设计单位根据场地实际合理确定标高，减少渣土外运。因地制宜地选择结构体系，减少建筑形体不规则性，深化BIM 技术应用，加强建筑、结构、机电、装修景观全专业一体化协同设计。

（4）加强施工精细化管理

在施工组织设计中设置建筑垃圾减量化工作专篇，明确建筑垃圾单位排放量及减排措施，促进施工单位科学制定施工组织设计，合理确定施工工序，推行数字化加工和信息化管理，实现精准下料、精细管理，降低建筑材料损耗率。严把材料进场验收关、分部分项工程验收关、工程构件成品保护关；推行监理报告制度，强化工程质量管控，减少因质量问题导致的返工或修补，防止因质量管理不到位而产生大量的建筑垃圾。

二、装修垃圾

可通过推广全装修房、改善施工工艺和提高施工水平等多种方式，从源头上减少装修垃圾的产生量。引导和鼓励新建建筑住宅一次装修到位或采取菜单式定制装修等模式，对毛坯房予以限制，着力减少室内装修垃圾产生量。

三、工程渣土、工程泥浆

工程渣土和少量工程泥浆可采用区域土方调配的方式，减少需要处理和堆填消纳的总量。对于施工产生的可用于工程回填的工程渣土，优先用于土方平衡。

区域土方调配首先以规划区内，以各个因施工需要回填建筑弃土的建设工地，以独立项目工地为控制的基本单元，通过信息系统或设计管理机制对该规划区内各项目工地之间的土方填挖量进行平衡调配。如该片区内土方调配无法平衡，则进一步在各规划片区和县域范围内进行土方协调平衡。通过区域土方调配使工程渣土尽可能多的用于回填利用，减少其需处理和填埋的量。

5.3 建筑垃圾源头污染防治要求

（1）施工工地实行围挡封闭，主要路段的施工工地围挡高度不得低于2.5米，一般路段的施工工地围挡高度不得低于1.8米，围挡底部应使用混凝土或砌砖作为基础且高度不小于50公分，围挡内侧应设置环形贯通排水沟，确保泥浆、污水不外溢出围挡。

（2）施工现场周围应当设置连续、密闭的围挡，施工现场围挡率100%。各类脚手架或外露性临边防护构架的外立面，应使用安全网封闭围护或包裹，并应严密、牢固、平整、美观，其封闭高度应高出作业面1.5米。

（3）施工工地应配备相应的洒水设备，及时洒水，应按规定及时清运建筑垃圾，减少粉尘对空气的污染。

（4）四级风以上天气不得进行土方回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工，雷雨天气，应及时进行覆盖、做好排水措施。

（5）在施工工地车辆出入口应设置车辆冲洗设施并对进出车辆进行冲洗，防止车轮等部位将泥沙带出施工工地造成扬尘污染。

第六章 建筑垃圾收集运输规划

6.1 建筑垃圾收运模式

建筑垃圾的收运可由运输公司负责，其中运输公司必须经过审核，符合标准后才能核准运营。

建筑垃圾收运可采用两种模式，一是直运模式，处置单位直接到建筑垃圾产生点收集，并运输到建筑垃圾消纳场所；二是转运模式，产生单位把建筑垃圾运送至指定的资源化利用设施，经过分拣或者资源化利用后，再将不可利用的建筑垃圾由处置单位和公司定期运输至消纳场。

本规划根据不同建筑垃圾产生源的分布情况，结合建筑垃圾处理和资源化利用设施服务范围，确定建筑垃圾收集模式，明确转运设施布局，提出运输车辆要求，因地制宜地推进建筑垃圾分类收集和运输。朝阳县城区及建筑垃圾消纳及处置厂周边乡镇的建筑垃圾采用直运模式，其他乡镇的建筑垃圾采用转运模式。依托信息化管理技术与平台，建立覆盖建筑垃圾收运处置全过程的电子联单跟踪系统，实现闭环监管。

6.2 建筑垃圾收运要求

（1）建筑施工中产生的工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾及装修垃圾，在运输过程中要实行分类运输，不得混装混运，防止环境污染。加强运输环节新技术的推广应用，让运输变得更高效环保。建立台账管理制度，如实记录运输的建筑垃圾来源、种类、数量、运输路线及时间等信息。

（2）加强对建筑垃圾运输车辆非法改装、超速超载及不按规定路线和时间行驶等违法违规行为的监督执法检查，严格执行建筑垃圾运输企业准入要求，对不落实《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》要求和不履行责任的运输单位，依法依规进行行政处罚。

（3）建筑垃圾运输车辆应安装全密闭装置或密闭苫盖装置、行车记录仪和相应的监控设备，严禁运输车辆沿途泄漏抛洒。建筑垃圾运输车辆应按照县指定的行驶路线及时间规范收运。建筑垃圾运输企业要加强对所属驾驶人员和车辆的动态管控，建立运输安全和交通违法考核机制。

（4）实行建筑垃圾运输车辆总量控制。建筑垃圾运输车辆总量应保持在合理范围，确保能满足实际工作和市场的需要。

（5）建筑垃圾运输车辆应容貌整洁、标志齐全，车厢、底盘及车轮无大块泥沙附着物。

（6）工程泥浆在进入收集系统前宜进行压缩脱水，未压缩脱水的工程泥浆运输应采用专用密闭罐车；其他建筑垃圾运输宜采用密闭厢式货车，采用散装运输车时，表面应进行有效遮盖，不得裸露。

（7）运输车辆车厢盖宜采用机械密闭装置，开启、关闭动作应平稳灵活，车厢底部应采取防渗漏措施。

（8）运输车辆驶离装载现场前，应检查厢盖是否密闭到位，车厢栏板锁紧装置是否可靠有效。

（9）建立建筑垃圾运输单位考核标准，严格运输车辆达标、建筑垃圾准运核准办理、规范行驶、达标排放、车辆定位等内容，定期进行考核评分，并纳入建筑业诚信体系管理。

（10）实行建筑垃圾清运“联单”管理制度，构建多部门联合执法机制。打通建筑垃圾排放运输许可与道路通行审批联动环节，探索建立“排放证、运输证、通行证”三证合一的准运模式。

6.3 建筑垃圾分类收运

针对装修垃圾的收集，设置装修垃圾分类收集点。城区分类收集点结合生活垃圾收集点进行布置，各乡镇按照“谁产生、谁负责、谁修复”和属地管理原则，负责区域内建筑垃圾的收集。

根据实际情况布置装修垃圾分类收集点。工程垃圾、拆除垃圾和工程渣土（含泥浆）收集点设在施工场地，由施工单位进行分类收集、运输和处置，不再单独设置收集点。

（1）布置原则

收运便利：考虑居民的投放习惯，结合最佳收运路径，科学合理的布点。

分类收集：在建筑垃圾分类收集点设立醒目的标识牌，要求分类袋装，不得混入生活垃圾和有害有毒危险废弃物。

安全可行：落实建筑垃圾防尘、防渗及防溢措施。及时清运，隔离作业防止扩散污染周围环境。

（2）技术要求

装修垃圾分类收集点主要用于收集居民区装饰、维修及拆除等过程中产生的装修垃圾。每个小区、行政村（社区）原则上都应设置1座建筑垃圾分类收集点，新建居住小区应在规划建设时同步配套设置若干场地作为分类收集点，新建公用区域的分类收集点可在工地临时设置。场地平整并硬质化，装卸垃圾时应洒水降尘。居民将装修垃圾进行分类装袋捆扎，堆放到指定的分类收集点，由居民或物业公司定期收运至转运站或资源化利用场进行处理。要求新建小区的建筑垃圾分类收集点应每周至少进行一次收运，建成五年以上的小区的建筑垃圾分类收集点应每月至少进行一次收运。

（3）恢复和利用

分类收集点属于临时用地，对于完成转运后不再投入使用的场地进行修复及土地重新利用：

①场地土壤检测和修复目的。对场地进行土壤检测，根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）规定：工业用地土壤污染物浓度控制要求取样、分析、给出调查报告，并制定修复方案进行场地修复，使之达到该标准中工业用地的要求，实现地块的重新利用。

②常用修复技术根据《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）规定：常用的污染场地修复技术包括挖掘、稳定固化、化学淋洗、气提、电动、热处理、生物修复等。

③土地重新利用。场址土方填筑完成并验收合格后，即可进行地块规划设计，然后进行场地平整、路网建设、通水、通电等基础建设，建设完成后即可进行土地的重新利用。

（4）运营与维护

①居民将打包好的建筑垃圾自行投放至分类收集点内，保持场地整洁，无撒漏垃圾，无堆积杂物。

②建立健全各项管理制度，设施标识标牌齐全，便于分类堆放。

③堆放一定数量后，由居民或者物业公司联系收运企业将建筑垃圾清运到指定的资源化处理厂。

可根据堆积量灵活调整清运频次，保障居民有整洁卫生的环境。

④收运车辆应根据进场证明进场，实行“一车一单”制度，分类收集点管理人员应对清运车辆进行登记、驾驶员签字确认。

⑤严禁将生活垃圾、工业固废、危险废物等混入建筑垃圾，根据情节严重程度，报有关部门处理。

⑥应保持场地内通道畅通、干净，规范设置交通指示标志，危险路段应设置危险标志，管理人员需及时排查和处理各种安全隐患，做到安全规范堆放建筑垃圾。

6.4 建筑垃圾收运设施设备

建筑垃圾由办理处置核准许可、备案登记的车辆进行运输。规划收运车辆的标准如下：

①建筑垃圾收运车辆应采用列入国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》内的产品，车辆的特征应与产品公告、出厂合格证相符，应满足国家、行业对机动车安全、排放、噪声、油耗的相关法规及标准要求。

②车辆标识标准：收集运输车中大型建筑垃圾运输车辆后箱板应设置黄色的号牌放大标识区域，位于后箱板上部、左右居中。收集车辆车身侧面喷涂“建筑垃圾收集”字样，运输车辆车身侧面喷涂“建筑垃圾运输”字样，直运车辆侧面喷涂“建筑垃圾收运”字样，采用白色黑体字。收集运输车辆应标识明显的分类收集、运输标识，并保持全密闭，外观整洁，无大块泥沙、泥土等附着物。

③监控系统由车载卫星定位系统和车载影像系统等组成，并应能接入城市建筑垃圾大数据监管平台。监控系统可实时查询每台车辆的精确位置、运输时间、行驶速度、行驶路线等信息，且可设置电子围栏，进行线路控制；并可预设车速，实现车辆超速报警功能，实现精准管理。

④建筑垃圾清运车辆应保持车身、车底、车轮干净整洁。在建筑垃圾资源化利用厂应设置洗车台，每次建筑垃圾运输车出厂时必须过洗车台，保持车辆干净整洁，防止运输时产生道路扬尘。

⑤建筑垃圾清运车辆应定期进行维修和保养。需对建筑垃圾运输车辆定期进行检查和监督。

建筑垃圾运输车辆属于特殊行业运输车辆，在朝阳县范围内运输需要由建筑垃圾产生企业向朝阳县公安交警部门申报，收运线路由朝阳县公安交警部门根据项目报批的所在地拟定，制定的原则有：

（1）就近运输、减少成本；

（2）允许全天收运，但限行时段和限行路段除外；

（3）允许相邻城区协同推进资源化利用的跨区收运。

综上，本规划要求建筑垃圾收运路线必须严格按照报审运输路线行驶，不得在公安交警部门规定的限行路段、限行时间内通行。

第七章 建筑垃圾利用及处置规划

7.1 建筑垃圾直接利用

建筑垃圾的直接利用可采取工程回填的方式，工程回填是指利用路基施工、桩基填料、地基基础、土地平整、堆山造景、综合管廊、矿山石场治理等生态修复工程项目回填消纳建筑垃圾，主要是消纳工程渣土。建设工地的渣土回填是最常用的建筑垃圾处理方法。将建筑垃圾加工成市政管网的回填材料是建筑垃圾回填的另一种重要途径，给水、雨水、污水、电力、通信、燃气等市政行业的管网铺设、维护过程中不可避免地要实施回填作业，如果能够将建筑垃圾加工成合乎要求的回填材料以代替中粗砂、砾石等传统的回填材料，即可大大减少建筑垃圾的填埋量。

7.2 建筑垃圾资源化利用

（1）制造再生骨料

通过对建筑垃圾科学的分类、分拣、破碎及筛分，分选出砂粒（含泥一般需小于3%），用作建筑用砂（其应符合国家标准《建设用砂》（GB/T14684-2022）等相关标准要求）、细骨料、粗骨料。此外，市场还存在有将分离出的黏土与园林垃圾腐殖质土混合制备园林种植土的资源化利用方式。

（2）制造再生建材

利用建筑垃圾制造再生建材是贯彻资源化和综合化利用原则的重要手段，让建筑垃圾变身“城市矿山”。通过对建筑垃圾的分类、分拣、破碎及筛分后，结合各种产品质量要求，加入适量的水泥和添加剂，生产出各种新型环保建材。利用建筑垃圾制造建材，既能消纳建筑垃圾，又能为社会创造效益，变废为宝，是循环经济的重要体现，适合大力推广应用，也将作为本次规划建筑垃圾资源化利用的主要方式。

（3）环保烧结

工程渣土的主要组成成分以黏土、粉质黏土或页岩为主，而这些成分是生产环保再生砖的主要原料，经过合理的环保烧结工艺设计可生产形成各种性能优异的新型环保建材。工艺流程主要包括原材料制备、坯体成型、湿坯干燥和成品坯烧四个主要环节，其生产的产品需符合《环保烧结普通砖》（GB/T5101-2017）、《环保烧结空心砖和空心砌块》（GB/T13545-2014）等烧结制品相关标准要求。近年来，随着城乡一体发展和城镇化进程加快，建筑垃圾产生量居高不下，需要加快推进建筑垃圾消纳场所和资源化利用设施建设，补齐建筑垃圾资源化利用短板，拓宽建筑垃圾再生产品使用渠道，加强建筑垃圾资源化利用优惠政策落实等举措，分阶段分步骤推进全县建筑垃圾治理和资源化利用工作。

7.3 建筑垃圾无害化处置

7.3.1 处置策略

（1）工程垃圾和装修垃圾

1）特点分析

楼盘开发及各类装修等垃圾主要由散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、废金属料、竹木材、各种包装材料组成。随着我国城市化进程的发展，装修垃圾产生量增长所带来的环境和社会问题愈发凸显。其作为建筑垃圾重要且较为特殊的部分，组成成分具有不稳定性、复杂性及污染性。根据性质不同，可将装修垃圾概括为四大类：可进行资源回收的非惰性组分、可资源化利用的惰性组分、危险废物及可燃轻物质。

2）综合利用

工程垃圾和装修垃圾的组分不稳定且相对复杂，部分含有一定量的有毒有害成分，尤其装修垃圾的资源化利用具有明显公益性，因此需政府给予一定的政策支持，如在资源化利用设施建设用地上给予划拨，将装修垃圾、工程垃圾和拆除垃圾的处置打包进行特许经营，或是将装修垃圾的处置与大件垃圾处置、再生资源的回收等收益高的内容统筹考虑。

在资源化利用设施内进行分类分选后，工程垃圾和装修垃圾中的金属、木材、塑料、纸等可进行回收利用的组分进入再生资源回收渠道；混凝土、沥青、砖瓦、陶瓷等可资源化利用的惰性组分按照拆除垃圾的资源化利用方式进行利用；矿物油、废日光灯管、废油漆渣、废有机溶剂等危险废物进入危废处置渠道；纸片、布料、木屑等可燃轻物质进入生活垃圾处置渠道。

（2）工程渣土

1）特点分析

在朝阳县建筑垃圾总量中工程渣土主要来源于项目实施产生的垃圾余土。目前朝阳县对于工程渣土比较成熟的处理方式主要有基坑回填、道路工程、场地地坪抬高等需土工程。

2）综合利用

源头减量后，将不可避免产生的工程渣土进行综合利用。工程渣土根据土质性质的不同，可采取不同的资源化利用技术：

①泥砂分离，通过筛分、水洗、压滤等环节，将工程渣土分为泥、砂两个部分，将分离出的黏土与园林垃圾堆肥腐殖质土混合制备园林种植土为解决这一问题提供了有效路径。

②固化和压制，通过添加固化增强剂和干燥防裂剂，压制生产为建筑用砖、再生砌砖、免烧瓷砖、文化装饰砖等产品。

③环保烧结，以黏土为原料，经成型和高温焙烧制得用于承重和非承重结构的各类块材、板材。

④按照土质特性进行分类利用，即挑选出其中适合种植的种植土和制作陶瓷的陶瓷土等，这对土质要求高，分类利用率比较低。

7.3.2 处置方案

按照建筑垃圾分类，各类建筑垃圾处理方案如下：①装修垃圾及工程垃圾分选后可进入建筑垃圾资源化利用厂再生利用，分选后暂时无法资源化利用的建筑垃圾进入消纳场处理，危险废弃物及有害垃圾进入危废处理设施处理。②拆除垃圾可采用“资源化利用为主，消纳为辅”的处理模式，最大化实现资源化利用。③工程渣土、工程泥浆可用于、域内平衡、跨区域调剂平衡、生态修复利用、场地平整、无害化堆填处置和其他资源化利用。

倡导农村建筑垃圾通过资源化再利用，主要用于公共事业工程，包括农村自建房所产生的建筑垃圾，经过建筑垃圾分类后将可直接利用的建筑垃圾就近就便用于道路、市政工程等的工程回填。

本次规划引导建筑垃圾在源头减量的基础上优先考虑资源化利用，处理及利用优先次序宜按下表：

表 11 建筑垃圾处置和利用优先次序

| 类型 | 处置和利用优先顺序 |
| --- | --- |
| 工程垃圾、装修垃圾 | 资源化利用 |
| 工程渣土、工程泥浆 | 综合利用（域内土方平衡、生态修复利用、跨区调剂平衡）、资源化利用 |

7.4建筑垃圾利用及处置设施

7.4.1建筑垃圾资源化利用厂厂址

1、场地选址的原则

（1）是从防止污染角度考虑的安全原则：安全原则是建筑垃圾资源化利用厂选址的基本原则。建筑垃圾资源化利用厂建设中和使用后应保证对整个外部环境的影响最小，不使场地周围的水、大气、土壤环境发生恶化。

（2）是从经济角度考虑的经济合理原则：经济原则是指建筑垃圾资源化利用厂从建设到使用过程中，单位垃圾的处理费用最低，建筑垃圾资源化利用厂使用后资源化价值最高。即要求以合理的技术经济方案，以较少的投资达到最理想经济效果，实现环保的目的。

（3）是从建设角度考虑的可实施性原则：可实施性原则是指不占用基本农田，土地性质符合选址要求的施工处理要求不高的其它用地。

2、场地选址技术要求

建筑垃圾资源化利用厂选址应符合下列要求：

（1）应符合当地总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定。

（2）应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致。

（3）工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。

（4）应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素。

（5）应有良好的电力、给水和排水条件。

（6）应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向的下游地区，及夏季主导风向下风向。

（7）厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》(GB50201-2014)的有关规定。

另外，厂址选址还应满足其他法律法规和标准规范的相关规定，可参考《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)。同时，厂址选择应在对场地的地形、地貌、植被、地质、水文、气象、供电、给排水、交通运输及场址周围人群居住情况等进行综合分析，对选址方案进行技术、经济、社会及环境比较的基础上，完成选址报告或可行性研究报告，最终确定选址。

规划朝阳县消纳及资源化利用处置场1处。

7.4.2建筑垃圾资源化利用厂功能配置

建筑垃圾资源化利用厂的功能主要包括建筑垃圾资源化利用厂内部功能和配套建设设施功能。建筑垃圾资源化利用厂内部功能是指资源化利用厂内部生产、管理及其他配套功能，主要包括：

①原料及成品贮存设施：建筑垃圾堆场、骨料堆场、产品堆场；

②建筑垃圾分类设施：对建筑垃圾进行分类的分拣设施；

③资源化利用设施：通过破碎、分拣使建筑垃圾成为骨料、沙石等可利用资源的设施；

④再生产品生产设施：利用分选后的建筑垃圾或资源化利用后的建筑垃圾生产再生产品的设施。其中可包括混凝土制品生产线、无机混合料搅拌站、混凝土搅拌站、预拌砂浆生产线。随着建筑垃圾资源化再生利用技术的进步还可以增加其他的生产设施，其产品和设施必须经过相关主管部门组织专家论证和通过评审鉴定；

⑤再生产品辅助生产与配套设施：主要包括辅助生产设施包括喷淋系统(除湿法破碎外)，水循环利用系统(湿法破碎)，混凝土制品太阳能养护窑及各类仓库和再生产品堆场；配套设施包括试验室、围护设施、磅秤站、进出场车辆车轮冲洗站、厂区道路、室外夜间照明、给水、排水、消防、供电、机修、交通、通信设施等；⑥配套服务设施：智能监管系统、行政管理及生活服务设施等。

配套建设设施功能是指与建筑垃圾资源化利用厂同步配套建设的其他建筑垃圾处理设施，主要包括建筑垃圾转运调配场、建筑垃圾专用消纳设施等。规划根据厂地选址的建设条件，用地规模等因素，合理规划各建筑垃圾资源化利用厂的功能。

7.4.3建筑垃圾资源化利用厂工艺要求

（1）处置工艺应满足安全、环保、节能、高效、循环、低碳要求，并根据处理规模、原料组分、成品要求，选用不同的设备组合。

（2）工程垃圾、拆除垃圾资源化利用生产工艺宜包括：破碎、除土、磁选、筛分、风选、水浮选、人工分拣等环节。

（3）装修垃圾资源化利用生产工艺宜包括：预分拣、破碎(袋)、磁选、风选、人工分拣等环节。

（4）分选工艺应根据建筑废弃物组分的不同特性，采用人工/智能拣选、筛选、磁选、风选、水浮选、光电分选等方法。分选宜以机械分选为主，人工分选为辅，鼓励采用智能分拣。

（5）当采用湿法工艺或水洗工艺时，生产废水应循环利用。

（6）产尘设备和输送皮带应密封，并对产生粉尘的设备和节点采取收尘和除尘措施。物料堆场应采取喷淋、雾炮等降尘措施。

（7）设备布置应采取减震和降噪措施。

（8）原料堆场贮存时间不应小于7天，再生制品堆场贮存时间不应小于各类产品的最低养护时间，再生材料堆场贮存时间不宜小于15天，堆料堆高不宜超过4米。剩余物中可燃物应日产日清。

（9）生产车间内应分别设置检修、人行、车行专用通道，并满足安全需要

（10）使用高耗能落后机电设备，单位产品综合能耗超过《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)的规定，应对设备进行更换或技术改造，使其满足能耗要求。

7.4.4建筑垃圾资源化利用厂建设标准

1、建筑及结构

（1）主体设施车间应封闭，并采取隔音降噪措施。

（2）建(构)筑物的防火设计必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)有关规定。

（3）车间各类平台、基坑和水池临空周边、垂直运输孔洞应设置防护栏杆，栏杆净高度不应小于1.2米。

（4）车间内地沟、地坑应设置集水坑。

（5）物料堆场应设置钢筋混凝土挡墙，高度宜大于5米。

（6）原料和成品堆场、生产车间等应采用混凝土地面硬化。

（7）地面设计应满足堆料和设备的地基承载力要求。建筑结构除应满足风荷载、雪荷载、地震作用要求外、还需满足设备及车辆荷载，操作荷载下的安全要求。

（8）厂房结构布置时，大型设备基础、独立构筑物等应与厂房柱网基础分开,堆场内部结构柱应设置防冲撞设施。

（9）利用己有建筑的，新增建筑结构应尽量与既有建筑结构设缝脱开，并应采取有效措施避免新增基础对既有建筑基础的不利影响。

2、供配电、给排水和通风

（1）消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应保证消防用电持续运行。

（2）厂内应设置配电间或独立的配电控制柜(配电控制箱)，并做好安全防护措施，配电控制箱应可靠接地并做等电位联结。

（3）与安全生产有关的消防水泵、危险环境的应急照明以及工艺要求的重要设备电源应作为二级负荷。

（4）当厂站总安装功率大于250kW时，应设置变配电所；当厂站总安装功率大于2000kW时，应根据用电负荷分布情况合理设置总变配电所或增设分变配电所。

（5）给水设计应满足生产、生活和消防用水水量、水压的要求。

（6）应设置厂房内部地坪、道路及车辆冲洗水供水及收集系统。

（7）消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)等相关规定。灭火器的设置应满足《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)规定。已有设施应按照国家相关标准规范要求完善消防设施，消火栓、喷淋和灭火器等系统应能正常启用。

（8）资源化利用设施生产用水宜采用循环用水。

（9）资源化利用设施生产区域宜采用排水沟收集废水。并应根据生产工艺的需求建设生产废水处理及循环利用系统，实现生产废水循环利用和零排放。

（10）资源化利用设施应设置雨水收集系统，初期雨水应处理后才能外排。

（11）厂房优先采用自然通风，车间工作温度应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的相关要求。

3、数字化管理

（1）各类设施应按要求安装电子称重、道闸和车牌识别、视频监控等数字化管控设备。

（2）各类设施数字化管控设备应确保在线接入“建筑垃圾综合监管服务系统。

（3）各类设施数字化管控设备应24小时在线，遇到问题应在48小时内完成修复并向发证机关报告。

（4）各类设施厂区周界围墙、主要道路、出入口、和重点区域应设置监控摄像机。

（5）发生人工紧急报警或入侵报警时，监控摄像系统应具备自动调出报警位置或附近的图像，并可进行回放操作的功能。

（6）建筑垃圾资源化利用设施应建立统一的信息管理系统，实现进出料、库存生产运营及生产台账的一体化管理，设施信息管理系统运行数据应本地化保存三年。

（7）建筑垃圾资源化利用设施控制计算机和控制机柜的供电电源应使用不间断电源，不间断电源的电源容量应满足设备在断电情况下持续运行不少于120分钟的要求。

（8）建筑垃圾资源化利用设施应设置智慧大屏系统，并满足视频上墙、工控数据上墙的需求。

（9）建筑垃圾资源化利用设施应配备环境监测、视频监控、工艺运行在线监控系统。

7.4.5建筑垃圾资源化利用厂环境保护要求

（1）各类污染物防控应符合国家现行法规标准规定和环境影响评价要求，已有临时设施应按照环境影响现状评价要求完善各类污染物防控措施。

（2）废水排放应符合《污水综合排放标准》(GB8978)规定；含粉尘废气排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）规定；噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)规定。

（3）剩余物处置方案应按照市容环境卫生主管部门审批的去向和环境影响评价的相关要求执行，禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧建筑垃圾和剩余物。

（4）在产生废水、粉尘和噪声的生产设施上应当设置固定监测点。监测设施应与环境保护部门联网，并按照规定进行维护，确保监测工作正常。

第八章 建筑垃圾存量治理规划

8.1 存量建筑垃圾现状分析

朝阳县近年来投入大量人力、物力开展建筑垃圾存量治理及安全隐患排查工作。目前朝阳县存量建筑垃圾主要位于棚改遗址及城区外山坡荒沟等处，主要的垃圾类型为拆除垃圾和装修垃圾。

表 12  建筑垃圾存量统计表

| 编号 | 位置 | 垃圾类型 | 占地面积 （㎡） | 垃圾体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棚改遗址及城区外山坡荒沟等处 | 拆除垃圾和装修垃圾 | — | 规模较大 |

8.2 存量治理工作机制

聚焦城市建筑垃圾私拉乱倒、非法处置等违法违规行为，堵漏洞、强监管、严处理、建制度，加快补齐短板弱项，建立健全治理体系，完善监督管理机制，实现全过程、全链条、全方位综合治理。通过开展专项整治行动，全面排查我市建筑垃圾突出问题，形成立行立改、从严从重，依法依规、从速处罚的高压态势。

坚持问题导向，全面排查。深入排查建筑垃圾管理各环节存在的突出问题，采取精准有力措施，由点及面开展整治，进一步加大建筑垃圾领域执法力度，严厉打击违法违规行为，重拳整治建筑垃圾行业乱象。

坚持系统治理，综合施策，围绕建筑垃圾全过程管理，落实落细工作责任，强化联合监管执法，实现事前事中事后闭环管理；统筹推进设施规划和建设，开展存量治理，确保建筑垃圾合法合规处置。

坚持常抓不懈，久久为功。坚持阶段性集中整治和常态化严格监管相结合，阶段性集中整治重在发现突出问题查找薄弱环节，堵塞监管漏洞；常态化监管重在压实各方责任，强化部门协同，提高监管效率。

8.3 存量治理计划

2024年，完成城市建筑垃圾领域专项排查整治，全面治理整顿建筑垃圾行业，对建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用和处置等环节存在的违法违规行为进行整治。2025年，开展建筑垃圾领域常态化专项排查整治，并开展“回头看”工作，防止同类型违法违规行为“死灰复燃”。2026年，构建迅速发现、及时查处的快速反应机制，降低建筑垃圾违法违规运输、利用和处置问题发生。到2027年底，健全建筑垃圾治理体系，有效形成监督管理和执法联动机制，有效防治建筑垃圾违法违规行为。

8.4 存量治理要求

（1）对于非正规建筑垃圾堆放点应按照“一场一策”的要求，制定整治工作方案，应明确非正规建筑垃圾堆放点整治的工作目标、年度工作任务、具体责任部门、监督检查办法、整改期限等。

（2）应采用筛分治理的方式开展治理工作，筛分后无污染的建筑垃圾可就地回填利用或转运至建筑垃圾资源化处理设施进行处理，不可资源化利用的垃圾运至消纳处理设施进行消纳处置，危险废物运至危废处理设施进行处理，有价值物料进入废品回收体系。

（3）应严格控制增量，相关职能部门应加大建筑垃圾私拉乱倒等情况的监督检查和查处力度，对违规倾倒和非法运输处置建筑垃圾的单位和个人，依法予以处罚。应加强对主要干道两侧农田、山边、沟谷等区域的重点巡查。

第九章 建筑垃圾监督管理规划

9.1 管理制度机制建设

（1）建筑垃圾全过程监管制度

建设项目在规划设计阶段应同步编制建筑垃圾减量、分类和资源化利用等专项方案。同时，进一步加强建筑垃圾源头管理，工程建设单位要将建筑垃圾运输和处置费用纳入工程预算，保证运输和处置经费。工程施工单位应估测建筑垃圾产生量并编制处置方案。工程设计单位、施工单位应按有关规定，优化建筑设计，科学组织施工，合理利用建筑垃圾。

（2）建筑垃圾处置核准制度

从事建筑垃圾处置活动的单位，应当向所在地城市管理部门提出申请，办理建筑垃圾处置许可。工程施工单位应编制建筑垃圾处置方案。

（3）特许经营制度

探索特许经营制度，对建筑垃圾资源化利用运输和生产企业进行特许经营，鼓励有实力的企业进入建筑垃圾资源化领域，由政府发放经营许可，每五年进行一次资质评估，规范市场监管。

（4）绿色付费和政府补贴制度

按照“谁产生谁治理、谁污染谁付费”的原则探索建立相关制度。

（5）建筑垃圾智能运输车辆推广应用制度

研究出台建筑垃圾智能运输车辆应用推广政策，研究政府补贴和绿色审批，创新服务，加强监管，全面推广建筑垃圾智能运输车辆的应用。

（6）激励制度

加快研究建筑垃圾资源化利用的财政补贴措施。将建筑垃圾资源化利用项目纳入政府相关资金扶持政策范围内。对符合国家资源化利用鼓励和扶持政策的企业，实行税收优惠政策。加强源头减量监督，包含建筑垃圾的就近平衡方案、源头分类情况、源头利用情况等。加强过程运输监督，包含运输安全、运输作业规范、运输环保措施等。加强终端处置监督，建筑垃圾资源化利用厂等建筑垃圾终端处理设施处置作业是否符合相关技术规范、消纳指标是否达到要求、终端处置是否无害化生态修复措施是否自然生态等。设立专门的投诉举报窗口或平台。鼓励群众对建筑垃圾偷倒乱排，违法运输等行为进行监督。

9.2 职责分工

建筑垃圾处置管理工作实行职能部门联动，明确单位分工，加强联合执法的工作原则。各职能部门分工如下：

（1）县发展和改革局：负责建筑垃圾处置点项目立项核准。

（2）县自然资源局：负责本行政区域内建筑垃圾处理设施的用地和规划审批等管理工作。

（3）县公安局：负责建筑垃圾运输车辆的注册登记、禁行路段核发道路通行证工作依法查处建筑垃圾运输车辆超载、超速、闯禁行等交通违法行为。

（4）县生态环境局：依法对从事产生、收集、贮存、运输、利用和处置建筑垃圾的单位和其他生产经营者进行检查。

（5）县交通运输局：负责对符合办理道路运输证条件的运输车辆相关证件的核发和检查、道路运输违法行为进行查处。

（6）县水务局：负责所监管的水利工程建筑垃圾的管理工作；配合有关部门对在水源保护区内乱倒建筑垃圾的行为依法进行查处。

（7）县住房和城乡建设局：指导监督建筑工程施工现场做好建筑垃圾管理处置工作；负责加强建筑工程文明施工管理，督促建设单位、施工单位按照法律法规及检查标准做好房屋市政工程的建筑垃圾管理工作；负责建筑垃圾处置点备案和向社会公开工作。

（8）县城市建设管理综合行政执法队：负责建筑垃圾污染防治工作，主要包括建筑垃圾相关的审批、核准、管理；负责制订出台建筑垃圾收集全过程管理制度；负责对建筑垃圾处置点违规行为、污染市容环境卫生等行为的查处工作。

人社、财政、应急管理、各乡镇人民政府等在各自职责范围内做好建筑垃圾管理相关工作。

9.3 全过程数字化治理建设

建立全县一体化的行业信息化服务体系，实现建筑垃圾、再生产品供求信息的共享和在线交易服务。同时建立完善的建筑垃圾减量化、资源化、无害化的跟踪评价和风险评估体系，为朝阳县的建筑垃圾科学治理提供数据支撑。

（1）实现全链条执法监管体系

整合部门的相关信息并接入信息系统，通过该信息平台发布相关信息，使各部门共享获得的建设、运输、处置等信息，进一步提高联合执法频率和常态化，形成全链条执法监管体系。

（2）实现二手房装修建筑垃圾的重点监控

在城市更新背景下，二手房装修建筑垃圾是城区建筑垃圾产生的主要来源之一。即时的发现并处理二手房装修建筑垃圾，是遏制朝阳县建筑垃圾产生增量的有力措施之一。依托全过程化数字平台建设，通过加强二手房过户等信息的共享，进一步分析研判，可明确二手房装修建筑垃圾的易产生区域，并对易产生建筑垃圾区域进行重点监控和管理，实现从源头对建筑垃圾增量进行遏制。

（3）实现运输车辆的实时监控

及时更新录入审批通过的运输单位和运输车辆，通过监管系统对车辆进行实时监控。推广使用密闭性能好、信息化程度高的运输车辆，并对运输车辆的运输轨迹、密闭运输、处置流向、行驶速度等情况实时监控。

（4）实现处置场所的实时监控

在建筑垃圾收运处置场所安装视频监控和进出信息记录，实现对建筑垃圾处理场所的动态监控。

（5）实现在线交易服务和资金监管

提供建筑垃圾和再生产品的网上供需交易服务，通过市场调节建筑垃圾排放种类和再生产品种类，促进建筑垃圾资源化利用供需平衡，减少多次搬运造成的污染。

（6）建立资源化利用综合评价系统

对建筑垃圾资源化利用不同阶段的建设情况和成效进行数据分析和跟踪评价，指导建筑垃圾对标检查、改进提升。开展安全风险和环境影响评估，进行风险评估和预警系统的研发，对各个阶段的环境污染和安全隐患进行持续监测和预警，实现全过程无害化的跟踪服务。

9.4 突发应急预案

9.4.1事前准备程序

建立协调统一的应急机构，并配备专业应急队伍，研究制定详细的突发应急预案加大资金投入，配置专业装备，开展多层次应急培训，提高应急队伍的反应和处理能力；加强应急物资储备，确保物资供应和后勤支援的及时有效；明确应急经费的来源使用范围及监督管理措施，确保经费及时到位，最大限度减少损失。

9.4.2事中应对措施

遇到应急情况应迅速启动应急情况处置程序。首先，通知应急指挥部并迅速查明事故原因和范围。接着组织、安排受威胁的人员能够迅速且安全地撤离，以避免二次伤害。同时，为防止建筑垃圾扩散，对事故现场进行临时封锁和限制通行，并采取必要措施保护现场。随后调动应急救援队伍进行人员救援和建筑垃圾清理工作，同时配备必要的防护设备，确保救援人员的安全。

9.4.3事后恢复流程

成立专业调查组，对事故原因进行深入调查和分析，总结经验教训，提出改进措施，以避免类似事故再次发生；依法征用单位或者个人的物资用于应急救援工作，应按照有关文件给予合理的补偿；对受损设施进行及时修复和恢复工作，确保相关设施能够正常使用。

第十章 建筑垃圾资源化利用产业发展规划

10.1 规划目标

建筑垃圾资源化利用产业发展旨在提高朝阳县资源化利用率，建设建筑垃圾资源化利用示范城市，推行建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾分类管理制度，规范建筑垃圾资源化利用场所建设和运营管理，进一步推动建筑垃圾资源化利用产业的高质量发展。

10.2 产业发展重点

（1）再生骨料

经建筑垃圾处理系统后分选可得到不同粒径的再生骨料，再生骨料可作为生产再生绿色建材的原料使用，若用于生产再生绿色建材的再生骨料有剩余，可用于外售盈利。

（2）道路无机材料

道路无机材料也叫无机混合料，主要用途是用于道路垫层。建筑垃圾加以筛分、破碎后一定的粒径可以制成路基垫层原料。建筑垃圾处理后筛分出的渣土可掺入水泥和粉煤灰，加水拌匀碾压制成二灰土，可作为路用承重材料。

建筑垃圾骨料可作为路基填充料，当其中砖石块含量较多，其粉碎后的骨料，首先根据现行的行业标准《公路工程集料实验规程》的有关规定进行试验，当其性能满足相应公路设计的相关要求时，用于路基垫层。

（3）再生烧结砖、混凝土砖

建筑垃圾再生骨料可以用于生产符合标准再生混凝土砖，包含地面材料生态透水砖、浇筑透水砖、透水路牙砖三种生态透水砖，被广泛用于广场、人行道、慢车道、露天广场、园林、护坡、护基、高速公路和立交桥等。工程渣土中的青泥、红泥可以用于制作符合标准的再生烧结多孔砖，目前生产技术成熟。

（4）预拌混凝土

预拌混凝土是在工厂或车间集中搅拌运送到建筑工地的混凝土。混凝土集中搅拌有利于采用先进的工艺技术，实行专业化生产管理。设备利用率高，计量准确，将配合好的干料装入混凝土搅拌输送车，因而产品质量好、材料消耗少、工效高、成本较低，又能改善劳动条件，减少环境污染。

建筑垃圾经破碎筛分后的再生细骨料可以部分替代天然砂石用于生产再生预拌混凝土。

（5）装配式建筑预制构件

混凝土预制构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品。无需工地现场制模、现场浇注和现场养护，预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。国务院出台《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，对大力发展装配式建筑、未来装配式建筑占比新建筑目标、重点发展城市进行了明确，因此未来装配式建筑预制构件的市场需求量会逐渐扩大。

建筑垃圾经破碎筛分后的再生骨料可以部分替代天然砂石用于生产混凝土预制构件。

（6）再生种植土

将建筑废物分选、粉碎后剩余的淤泥、石粉为原料，添加其他各种废物（主要包括污水处理厂的污泥，酒厂、食品厂的废渣）和泥炭土微量元素，按一定的质量比例，经混合搅拌而成建筑垃圾再生种植土，除具备天然土壤的特性外，还具有肥效高、透气好和保水强的特点。

（7）其他

渣土可用于筑路施工、桩基填料、地基基础等。对于废弃木材类建筑垃圾，尚未明显破坏的木材可以直接再用于重建建筑，破损严重的木质构件可作为木质再生板材或造纸等的原材料。废钢材、废钢筋及其他废金属材料可再利用或回炉加工。

10.3 产业支持政策

2020年4月颁布的新《固废法》，将“建筑垃圾”从固废法中的“生活垃圾”单独分出来，明确了政府责任，明确了源头减量的重要性，多措施利于建筑垃圾资源化产业发展。

2021年7月，发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，提出到2025年建筑垃圾综合利用率要达到60%，要开展建筑垃圾资源化利用示范工程，建设50个建筑垃圾资源化利用示范城市。2021年12月生态环境部等18个部门印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知，明确了“十四五”期间开展“无废城市”的建设，伴随着无废城市的推进，建筑垃圾资源化成为持续支撑固废行业增长的细分领域之一，市场空间加速释放。

2022年6月，住建部和发改委，《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出在“十四五”期间，全国城市新增建筑垃圾消纳能力4亿吨/年，新增建筑垃圾资源化利用能力2.5亿吨/年。

第十一章 近期规划实施计划

11.1 近期工作规划

11.1.1 存量治理

近期将重点开展存量建筑垃圾综合治理工作，持续开展存量建筑垃圾排查整治，河道水道两侧、公路铁路两侧及涉农区域,及时清理无主垃圾，整治非正规垃圾堆放点，提高城市品质。

（1）加强对建筑垃圾消纳场的规范管理、安全隐患排查整治等工作。

（2）采取疏堵结合的方式加强建筑垃圾治理，对未按审批路线运输建筑垃圾、未在指定处理设施消纳处理建筑垃圾等行为依法处理。

（3）对未经审批的建筑垃圾堆放点予以取缔、查处。

11.1.2 收运、处理体系建设

（1）新建建筑垃圾处理设施应满足《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)等有关标准要求，依法推动建筑垃圾消纳场加装监控设施，执行分区作业、遵守堆填高程要求等，规范消纳作业管理。

（2）运用信息化手段推进建筑垃圾源头减量，促进建筑垃圾就近利用，提高建筑垃圾的综合利用和资源集约节约，积极推进城区建筑垃圾资源化利用项目布局规划。

11.1.3 建筑垃圾监管服务综合平台建设

探索建立“渣土车监管一件事平台”，构建建筑垃圾监管服务综合平台，并与市建筑垃圾综合服务平台互联对接。在现有建筑垃圾监管平台的基础上，增加企业和个人运用的供需界面。落实部门责任，协调好平台运行工作机制。

完成对审批通过的运输单位和运输车辆的信息录入，通过监管系统对运输车辆的运输轨迹、密闭运输、处置流向、行驶速度等情况实时监控。实现渣土运输车定位信息与管理信息的有效结合完成施工工地、建筑垃圾收运处置场所视频监控和进出信息记录实现对建筑垃圾处置场所的动态监控。形成建筑垃圾运输车辆从施工工地到建筑垃圾处置场所的全过程监管闭环。

11.2 近期项目规划

根据建筑垃圾污染环境防治工作的需要，近期(2024-2030年)规划项目清单如下：

表 13 近期规划实施计划

| 序号 | 设施 |  | 规划内容 | 建设时序 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集设施 | 装修垃圾集中投放点 | 每个新建住宅小区应至少设置1处装修垃圾投放点，已建小区根据实际情况单独建设或合建。 | 2024—2030 | / |
| 2 |  | 建筑垃圾临时收集点 | 每个建筑工地都应当在其作业区建设建筑垃圾临时收集点。 | 2024—2030 | / |
| 3 | 处理设施 | 建筑垃圾资源化利用厂 | 朝阳县处置及资源化利用厂（包括厂房及设备等） | 2024-2030 | 5000 |
| 备注：待规划建筑垃圾资源化利用厂投资估算以项目完成选址报告或可行性研究报告后，最终确定。 |  |  |  |  |  |

第十二章 规划实施保障

12.1 政策保障

完善建筑垃圾减量化工作机制和政策措施，将建筑垃圾减量化纳入本地绿色发展和生态文明建设体系，加强建筑垃圾资源化利用项目用地保障，及时纳入国土空间规划。建筑垃圾资源化利用产品的生产和销售可按照国家相关规定享受税收优惠政策；实行建筑垃圾资源化利用产品优先使用的产品推广政策。

12.2 组织保障

成立朝阳县建筑垃圾治理工作专班，负责组织协调全县建筑垃圾治理工作，统筹推进建筑垃圾处理项目建设、日常监管及综合利用。

成立相应的组织机构，协调推进本地建筑垃圾管理及资源化利用工作，定期通报工作进展情况，协调解决问题。

12.3 资金保障

建筑垃圾治理工作中所涉垃圾收集、转运与处置设施、设备的采购、发放、配置、安装费用，及由于垃圾分类增加的人员培训、宣传督导、奖励补助及设施设备运行成本应纳入本级政府年度财政预算。科学制定建筑垃圾处理收费标准，并应按照谁产生谁付费和差别化收费的原则，不断完善建筑垃圾处理收费制度，逐步实行分类计价、计量收费。

部分建筑垃圾的收运处置都具有市场属性，可通过市场化模式引入社会资本参与。管理中应拓宽融资渠道，积极采取多渠道、多种模式、多层次的融资。发挥财政投入的撬动作用，完善税收优惠引导作用，加大绿色金融支持力度，建立多元化的投融资机制，引进竞争机制，推进市场化。此外，在加大资金投入之前，政府部门应对相应的垃圾治理工作方案、收运和处理设施的建设及运行进行风险评估，确保资金使用效益。

12.4 土地保障

自然资源和规划部门在国土空间规划中应落实建筑垃圾处理设施的布局、选址和用地规模需求，在土地出让和审批中应明确相关设施的配置标准。适宜采用灵活用地的设施，可通过租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式落实用地保障。相关垃圾处理设施的规划建设或改造提升方案，应征求相关部门的意见。大中型处理设施的建设单位应在设施建设前到环保部门办理相关审批手续。

12.5 技术保障

充实建筑垃圾治理岗位专业技术人员或管理人员，加强专业学习、技术培训和信息交流工作。建立一线作业人员的作业技能培训、作业资格认证、等级评定等制度，保障人员专业操作技能，提高专业化水平。积极参与省内外垃圾治理学术研讨、管理研究、技术交流活动，了解省内外建筑垃圾治理动态趋势，学习省内外先进地区的管理经验。

加强信息技术应用，提升管理的信息化水平和时效。搭建覆盖建筑垃圾的信息化管理平台，建立起从源头到终端的全链条管理体系。适时开展专项研究，要实现规划提出的各项目标，落实规划提出的设施建设，不断提升垃圾治理的水平与成效，不仅需要人力、财力、物力的投入，更需要采用科学的方法来指引实施。如“建筑垃圾资源化利用厂选址研究”，“建筑垃圾处置设施灵活用地研究”等专题内容。

附表

表一：建筑垃圾产生量现状统计表

| 建筑垃圾类别 | 年份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 工程渣土（吨） | 67 | 60 | 40 | 50 |
| 工程泥浆（吨） | 23 | 21 | 15 | 20 |
| 工程垃圾（吨） | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 拆除垃圾（吨） | 450 | 2430 | 840 | 240 |
| 装修垃圾（吨） | 6.82 | 6.78 | 6.73 | 6.71 |

表二：2035年建筑垃圾产生量与处理量预测表

| 建筑垃圾类别 | 产生量 （万吨/年） | 直接利用量 （万吨/年） | 资源化利用量 （万吨/年） | 处置量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程垃圾 | 1.087 | 0.109 | 0.652 | 0.326 |
| 拆除垃圾 | 0.048 | 0.005 | 0.029 | 0.014 |
| 装修垃圾 | 6.590 | 0.659 | 3.954 | 1.977 |
| 总量 | 7.725 | 0.773 | 4.635 | 2.317 |

表三：存量建筑垃圾统计表

| 编号 | 位置 | 垃圾类型 | 占地面积 （㎡） | 垃圾体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棚改遗址及城区外山坡荒沟等处 | 拆除垃圾和装修垃圾 | — | 规模较大 |

表四：规划资源化利用厂项目一览表

| 名称 | 位置 | 处理能力 （万吨/年） | 厂房及设备预计投资 （万元） | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳县处置及资源化利用厂 | - | 7 | 5000 | 近期 |
| 注：待规划建筑垃圾资源化利用厂位置、处理能力、投资金额以项目完成选址报告或可行性研究报告后，最终确定。 |  |  |  |  |

附图

图一：区位关系分析图

图二：相关规划分析图-规划分区图

图三：相关规划分析图-基础设施规划图

图四：相关规划分析图-中心城区土地利用规划图

图五：相关规划分析图-主体功能定位图

图六：相关规划分析图-综合交通规划图

图七：市域建筑垃圾处理设施规划图

图八：中心城区建筑垃圾资源化利用设施布局图

图九：中心城区建筑垃圾转运路线规划图